

**PROJETO WEB**

Augusto Melo Ribeiro – RA: 23028958

Gabriel Duarte Fávero – RA: 23028103

Pedro Ernesto Pedreira Bitencourt – RA: 23016197

Rodrigo Delphino Cavicchioli – RA: 23012373

Cronograma de desenvolvimento do projeto

**1º Etapa - Design e Estruturação**

Desenvolvimento do design visual: Criação do layout, cores, tipografia e elementos gráficos.

Ajustes no design conforme feedback.

Estruturação HTML e CSS: Início da codificação do layout com HTML e CSS.

Data de entrega: 05/10/2024 (2 semanas)

**2º Etapa - Desenvolvimento Front-End**

Implementação do front-end: Desenvolver a interface interativa com HTML, CSS e JavaScript.

Configuração de responsividade: Garantir que o site funcione em dispositivos móveis e telas de  
diferentes tamanhos (usando CSS Flexbox/Grid,Media Queries).

Teste de funcionalidades: Verificar navegação,links, e elementos interativos.

Data de entrega: 26/10/2024 (3 semanas)

**3º Etapa – Desenvolvimento Back-End**

Configuração do ambiente de servidor: Configurar servidor web (local ou na nuvem) e banco de dados, se necessário.

Desenvolvimento de funcionalidades dinâmicas: Conectar formulários, autenticação de usuários, e qualquer interação com banco de dados.

Programação em JavaScript ou demais linguagens back-end.

Integração com APIs: Se o projeto precisar consumir dados de outras plataformas.

Data de entrega: 30/11/2024 (5 semanas)

**4º Etapa – Testes e correções**

Testes funcionais: Verificar se todas as funcionalidades estão operando corretamente.

Testes de usabilidade: Testar com usuários para garantir que a navegação seja intuitiva.

Correção de bugs: Resolver qualquer erro encontrado durante os testes.

Data de entrega: 12/12/2024 (2 semanas)